質疑回答内容公表

工事名　安城北部小学校校舎改修第１期主体工事

回答課　施設保全課

更新日　令和７年５月２２日

| № | 質疑受付日 | 質疑内容 | 公表日 | 回答内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| １ | 令和７年５月２０日 | 工期が１０月３１日ですが、夏休み以降も作業が可能と解釈してよろしいですか。それとも、工事は夏休み中に完了させなければいけないのでしょうか。何か、夏休み以降でも工事可能な案や計画があれば、事前に教えてください。 | 令和７年５月２２日 | お示しできる工事可能な案や計画はありませんが、教室改修工事や別途電気工事に付随する工事は夏休み以降でも作業可能と考えています。ただし、事前に仮設計画及び工程計画を立て、施設管理者との協議をして了解のもと実施することになります。 |